Rezumat proiect Pots.ro / FloristMarket.ro

Ce este proiectul?

Pots.ro (FloristMarket.ro) este o platformă e-commerce pentru florării, construită cu Next.js 14, care conectează vânzători (selleri) cu cumpărători (buyeri) pentru produse de floristică: ghivece, cutii, ambalaje, accesorii.

Arhitectură și tehnologii

Stack tehnologic

- Frontend/Backend: Next.js 14 (App Router)

- Database: Vercel Postgres (Neon) cu Drizzle ORM

- Autentificare: Lucia Auth (passwordless cu OTP și Magic Links)

- Storage: Vercel Blob pentru imagini

- Plăți: Netopia Payments (gateway românesc)

- Email: Resend API

- Chatbot: WhatsApp Business API + OpenAI pentru NLU

- Deployment: Vercel

Design System

- Culori: Verde smarald (#1C6B5A) ca primary

- Font: Inter

- Stil: Minimalist, conform standardelor 2026

- Componente: shadcn/ui + Tailwind CSS

Funcționalități implementate

1. Autentificare passwordless

- OTP prin email (6 cifre)

- Magic Links

- Rate limiting (5 cereri/oră/email)

- Audit logging

- Sesiuni securizate cu httpOnly cookies

2. Catalog și produse

- Pagini produs (PDP) cu galerie imagini

- Pagini categorie cu filtre și sortare

- Căutare full-text PostgreSQL

- Produse cu status (draft/active/archived)

- Ierarhie categorii

3. Checkout și plăți

- Coș multi-seller

- Checkout cu reduceri automate

- Integrare Netopia Payments

- Gestionare comenzi (PAID → SHIPPED → DELIVERED)

- Facturi PDF

4. Seller Dashboard

- Gestionare produse (CRUD)

- Gestionare comenzi

- Analytics (views, add-to-cart, orders, revenue)

- Promoții (banner și discount)

- Payout-uri automate

5. Sistem promoții

- Banner-uri promoționale

- Reduceri automate (procent sau valoare fixă)

- Targeting: global, seller, categorie, produs

- Aplicare automată în checkout

6. Analytics intern

- Event tracking (product-view, cart-add, order-placed)

- Agregare zilnică automată

- Dashboard seller cu metrici

- Dashboard admin pentru marketplace

7. Chatbot WhatsApp

- Suport automat pentru status comenzi

- Creare ticket-uri pentru selleri

- Parsare ETA în română

- Reminder-uri automate

- Integrare WhatsApp Business API

8. Help Center

- 7 categorii de articole

- Căutare în timp real

- Conținut markdown

- Navigare intuitivă

9. Securitate și operațional

- Rate limiting pe API

- Row Level Security (RLS) policies

- Cron jobs pentru automatizări

- GDPR (cookie banner, ștergere cont)

10. SEO și performanță

- Metadata și OpenGraph

- Schema.org (LD+JSON)

- Sitemap-uri dinamice

- Optimizare imagini (WebP/AVIF)

- Lighthouse scores ≥ 90

Ce mai este de făcut (prioritizat)

Critice pentru lansare (pre-launch)

- Finalizare autentificare admin

- Verificări admin în API-uri (TODO-uri găsite)

- Implementare middleware pentru admin

- Testare acces control

- Finalizare GDPR - Chatgpt

- Salvare cereri GDPR în baza de date (acum doar logging)

- Email-uri de confirmare pentru cereri

- Procesare automată export/ștergere date

- Seed date pentru lansare

- 10 selleri cu profil complet

- 100-150 produse active

- Imagini optimizate (< 300KB)

- Conținut real (nu mock data)

- Testare end-to-end

- Flow complet: înregistrare → comandă → plată → livrare

- Testare multi-seller cart

- Testare refund-uri (total și parțial)

- Testare retururi

- Monitoring și analytics

- Google Analytics

- Error tracking (Sentry sau similar)

- Uptime monitoring

- Performance monitoring

Importante (post-launch)

- Optimizări performanță

- Cache pentru queries frecvente

- Optimizare imagini suplimentară

- Code splitting îmbunătățit

- Funcționalități avansate

- Sistem vouchere (acum doar reduceri)

- Review-uri și rating-uri produse

- Wishlist/favorite-uri

- Notificări push

- Integrări externe

- Integrare curieri (DPD, Fan Courier) pentru AWB automat

- Integrare contabilitate

- Export rapoarte financiare

- Mobile app

- PWA îmbunătățit

- Notificări mobile

- Offline support

Nice to have (viitor)

- Funcționalități chatbot

- Multi-language support

- Voice message handling

- Image recognition pentru tracking

- Marketing tools

- Email marketing automation

- Abandoned cart recovery

- Loyalty program

- Admin tools avansate

- Content management system

- Advanced reporting

- Bulk operations

Checklist Go/No-Go

Conform docs/GO_NO_GO_CHECKLIST.md, criteriile critice pentru lansare:

Trebuie să treacă toate:

- [ ] Payment gateway funcțional (Netopia testat)

- [ ] Database backup și restore testat

- [ ] RLS security policies active

- [ ] E2E tests 5/5 trec

- [ ] Performance targets îndeplinite (LCP ≤ 2.5s, CLS ≤ 0.1)

- [ ] Legal pages complete (Termeni, Privacy, Cookies)

- [ ] SEO basics implementate

- [ ] Mobile responsive

Blocante (orice eșec = NO-GO):

- Payment failures > 5%

- Data loss risk

- Security vulnerabilities

- Performance issues critice

- Legal compliance gaps

Structură proiect

pots.ro/

├── app/                    # Next.js App Router

│   ├── api/               # API routes (111 endpoints)

│   ├── (admin)/           # Rute admin

│   ├── (buyer)/           # Rute buyer

│   ├── (seller)/          # Rute seller

│   ├── checkout/          # Flow checkout

│   ├── p/[slug]/          # Pagini produs (PDP)

│   └── c/[slug]/          # Pagini categorie

├── components/            # Componente React

│   ├── auth/             # Autentificare

│   ├── catalog/          # Catalog și produse

│   ├── checkout/         # Checkout

│   ├── orders/           # Gestionare comenzi

│   ├── seller/           # Seller dashboard

│   └── ui/               # Componente UI (shadcn)

├── lib/                   # Utilitare și servicii

│   ├── auth/             # Logică autentificare

│   ├── netopia.ts        # Integrare plăți

│   ├── nlu/              # Natural Language Understanding

│   └── whatsapp/         # WhatsApp integration

├── db/                    # Database schema

│   └── schema/           # Drizzle schema

└── content/              # Conținut markdown (blog, help)

Concluzie

Proiectul este aproape gata pentru lansare. Funcționalitățile principale sunt implementate. Prioritatea este finalizarea aspectelor critice (autentificare admin, GDPR, seed date, testare E2E) înainte de lansare.Recomandare: concentrează-te pe checklist-ul Go/No-Go și finalizează itemele critice înainte de lansare. Funcționalitățile avansate pot fi adăugate incremental după lansare.Vrei să detaliez un aspect anume sau să propun un plan de acțiune pentru finalizare?